NGONDET STUDIO

Plan de Production — Service Visuels IA

Process de création autonome (Phase 1)

Version 1.0  —  Mai 2026

Usage interne — Référence technique

# 1. Contexte et périmètre

## 1.1 Objectif du document

Ce document est une référence technique personnelle pour construire le pipeline de génération automatique de visuels marketing de Ngondet Studio. Il couvre exclusivement la Phase 1 : le process de création autonome (de la demande brute à la livraison de l'image).

La gestion des conversations clients (WhatsApp, agent Voiceflow) est exclue de cette phase et sera traitée dans un second temps, une fois les données d'interaction collectées.

## 1.2 Périmètre Phase 1

| Dans le scope | Hors scope (Phase 2) |
| --- | --- |
| Templates Bannerbear (Flyer, Story, Post carré) | Agent conversationnel Voiceflow |
| Pipeline n8n : input → GPT-4o → Bannerbear → output image | Gestion automatique des retouches |
| Prompt GPT-4o d'extraction de variables | Onboarding client automatisé complet |
| Appel API Bannerbear + récupération image | Paiement CinetPay |
| Configuration VPS + n8n self-hosted | Dashboard Supabase / Vercel |
| CRM Notion (charte graphique clients) | Monitoring quota avancé |

# 2. Stack technique Phase 1

| Outil | Rôle | Plan / coût |
| --- | --- | --- |
| n8n (self-hosted) | Orchestration complète du pipeline | VPS Hostinger ~8 $/mois |
| OpenAI GPT-4o | Extraction des variables depuis langage naturel | ~5–15 $/mois (usage) |
| Bannerbear | Génération des visuels via templates | Plan Launch : 49 $/mois |
| Notion | CRM clients + stockage chartes graphiques | Gratuit (usage perso) |
| VPS Hostinger | Hébergement n8n + base de données | ~8 $/mois (plan Business) |

Budget total Phase 1 : ~65–75 $/mois

# 3. Plan de production — 14 jours

## 3.1 Vue d'ensemble

| Jours | Bloc | Livrable |
| --- | --- | --- |
| J1–J2 | Setup comptes & accès | Tous les comptes actifs, API keys en main |
| J3 | Template Flyer Promo | Template Bannerbear testé via API |
| J4 | Templates Story + Post carré | 3 templates opérationnels |
| J5 | Flow n8n principal | Pipeline input → image fonctionnel |
| J6–J7 | Tests & debug | Pipeline stabilisé, image livrée en < 2 min |
| J8–J9 | Agent Voiceflow (phase 2) | Reporté — hors scope Phase 1 |
| J10 | Onboarding client | Flow Tally → Notion → templates |
| J11–J12 | Test client beta | 3–5 visuels réels générés |
| J13–J14 | Lancement | 3–5 premiers clients payants |

## 3.2 Détail Semaine 1

### J1–J2 — Setup comptes & accès

CRITIQUE — Lancer en premier (délai Meta 24–48h)

Créer le compte Meta Business + activer WhatsApp Business Cloud API

Acquérir un numéro de téléphone dédié (non utilisé sur WhatsApp personnel)

Soumettre la demande de vérification Meta immédiatement

Autres comptes à créer en parallèle :

- Bannerbear.com → plan Launch (49 $/mois) → noter l'API key

- VPS Hostinger → plan Business minimum → Ubuntu 22.04

- OpenAI Platform → générer une API key GPT-4o → prévoir crédit 20 $

- Notion → créer la base 'Clients' avec les champs : Nom, Secteur, Logo URL, Couleur principale, Couleur secondaire, Police, Template ID Bannerbear

### J3 — Template Bannerbear Flyer Promo

Dimensions : 794 × 1 123 px (portrait A4) ou 1 080 × 1 080 px (carré).

Les 7 layers dynamiques à créer (nommage exact — ces noms sont utilisés dans l'API) :

| Layer name (API key) | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| background_color | Color | Couleur de fond (hex dynamique) |
| logo | Image | Logo du client (URL ou upload) |
| titre_principal | Text | Accroche principale, 72–96px bold |
| sous_titre | Text | Description courte, 28–36px regular |
| badge_offre | Text | Offre mise en avant (“-30%”, “SOLDES”), 120–150px bold |
| contact_info | Text | Tél, adresse, WhatsApp, 20–24px |
| date_validite | Text | Période de validité, 18–20px |

Test manuel du template via curl :

curl -X POST https://sync.api.bannerbear.com/v2/images \

-H "Authorization: Bearer TON_API_KEY" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"template":"TON_TEMPLATE_ID","modifications":[

{"name":"background_color","color":"#1A1A2E"},

{"name":"titre_principal","text":"PROMO DE FIN D'ANNEE"},

{"name":"badge_offre","text":"-30%"},

{"name":"contact_info","text":"+241 06 00 00 00"},

{"name":"date_validite","text":"Valable jusqu'au 31 dec."}

]}'

### J4 — Templates Story Instagram & Post carré

Story Instagram — dimensions : 1 080 × 1 920 px (format 9:16)

| Layer name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| background_color | Color | Fond dynamique |
| logo | Image | Logo client |
| visuel_principal | Image | Image ou illustration centrale (optionnel) |
| accroche | Text | Texte principal, 60–80px bold |
| cta | Text | Call-to-action, 28–36px |

Post carré — dimensions : 1 080 × 1 080 px

| Layer name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| background_color | Color | Fond dynamique |
| logo | Image | Logo client |
| titre | Text | Titre principal, 56–72px bold |
| description | Text | Corps de texte, 28–36px regular |
| hashtags | Text | Hashtags, 18–22px, opacité réduite |

# 4. Prompt GPT-4o — Extraction de variables

## 4.1 Objectif

Ce prompt transforme une demande en langage naturel (ex. : « Fais-moi un flyer pour ma promo de -30% ce vendredi ») en un objet JSON structuré, prêt à être envoyé à l'API Bannerbear.

## 4.2 System prompt complet

SYSTEM PROMPT :

Tu es un assistant de génération de visuels marketing pour Ngondet Studio.

Ta tâche : extraire les informations clés d'une demande client et

retourner UNIQUEMENT un objet JSON valide, sans texte avant ni après.

Contexte client disponible : {{charte_client}}

(contient : couleur_principale, couleur_secondaire, logo_url, police)

Règles d'extraction :

- type_visuel : 'flyer' | 'story' | 'post_carre' | 'banniere'

- titre_principal : extraire le message clé. Si absent, génère un titre

accrocheur basé sur le contexte (max 40 caractères)

- sous_titre : complément d'information (max 60 caractères)

- badge_offre : réduction, offre spéciale (max 20 caractères).

Si aucune offre : retourner null

- contact_info : si mentionné dans la demande ou la charte

- date_validite : si mentionnée. Sinon : null

- couleur_fond : utiliser couleur_principale de la charte par défaut

- logo_url : toujours récupérer depuis la charte

Format de réponse STRICT (JSON uniquement) :

{

"type_visuel": "flyer",

"titre_principal": "PROMO DE FIN D'ANNEE",

"sous_titre": "Sur toute la collection",

"badge_offre": "-30%",

"contact_info": "+241 06 00 00 00",

"date_validite": "Valable jusqu'au 31 dec.",

"couleur_fond": "#1A1A2E",

"logo_url": "https://..."

}

Si une information est manquante et ne peut pas être déduite,

retourner null pour ce champ. Ne jamais inventer des données

qui n'ont pas été fournies ou qui ne sont pas dans la charte.

## 4.3 Mapping JSON → variables Bannerbear

Correspondance entre les champs JSON retournés par GPT-4o et les layer names Bannerbear :

| Champ GPT-4o | Layer name Bannerbear | Note |
| --- | --- | --- |
| couleur_fond | background_color | Hex string ex: #1A1A2E |
| logo_url | logo | URL publique accessible |
| titre_principal | titre_principal | Identique |
| sous_titre | sous_titre | Identique |
| badge_offre | badge_offre | Null = layer caché dans Bannerbear |
| contact_info | contact_info | Identique |
| date_validite | date_validite | Null = layer caché |

# 5. Workflow n8n — Pipeline principal

## 5.1 Architecture du flow

Le flow principal exécute 5 étapes en séquence :

- Webhook trigger — reçoit le message entrant (texte + client_id)

- Notion lookup — récupère la charte graphique du client

- GPT-4o node — extrait les variables JSON

- Bannerbear node — génère l'image

- Output node — retourne l'URL de l'image générée

## 5.2 Node 1 — Webhook trigger

Type : Webhook (POST)

URL générée par n8n : https://TON_VPS/webhook/visuels-ia

Payload attendu en entrée :

{

"client_id": "CLIENT_001",

"message": "Fais-moi un flyer pour ma promo -30% ce vendredi"

}

## 5.3 Node 2 — Notion lookup (charte client)

Type : Notion node (Query database)

Configuration :

- Database ID : ID de ta base Notion 'Clients'

- Filter : Property 'client_id' equals {{ $json.client_id }}

Output utilisé dans les nodes suivants :

{

"couleur_principale": "#1A1A2E",

"couleur_secondaire": "#534AB7",

"logo_url": "https://storage.../logo.png",

"police": "Arial",

"template_flyer_id": "BANNERBEAR_TEMPLATE_ID",

"template_story_id": "BANNERBEAR_TEMPLATE_ID_2",

"template_post_id": "BANNERBEAR_TEMPLATE_ID_3"

}

## 5.4 Node 3 — GPT-4o extraction

Type : OpenAI Chat Model

Configuration :

- Model : gpt-4o

- Temperature : 0.1 (réponses stables et déterministes)

- Max tokens : 500

System prompt : (voir Section 4.2 — injecter {{charte_client}} avec les données Notion du node 2)

User message :

{{ $json.message }}

Post-processing (Function node après GPT-4o) :

const raw = $input.item.json.choices[0].message.content;

const clean = raw.replace(/```json|```/g, '').trim();

return [{ json: JSON.parse(clean) }];

## 5.5 Node 4 — Bannerbear API

Type : HTTP Request node

Méthode : POST

URL : https://sync.api.bannerbear.com/v2/images

Headers :

{ "Authorization": "Bearer {{ $env.BANNERBEAR_API_KEY }}", "Content-Type": "application/json" }

Body (JSON) :

{

"template": "{{ $node.Notion.json.template_flyer_id }}",

"modifications": [

{ "name": "background_color", "color": "{{ $json.couleur_fond }}" },

{ "name": "logo", "image_url": "{{ $json.logo_url }}" },

{ "name": "titre_principal", "text": "{{ $json.titre_principal }}" },

{ "name": "sous_titre", "text": "{{ $json.sous_titre }}" },

{ "name": "badge_offre", "text": "{{ $json.badge_offre }}" },

{ "name": "contact_info", "text": "{{ $json.contact_info }}" },

{ "name": "date_validite", "text": "{{ $json.date_validite }}" }

]

}

NOTE — Endpoint sync vs async

Utiliser l'endpoint /sync/ pour les tests (attente bloquante, réponse directe).

En production, préférer /v2/images (async) + webhook Bannerbear pour ne pas bloquer le flow.

Le webhook Bannerbear envoie l'URL de l'image générée une fois le rendu terminé.

## 5.6 Node 5 — Output image

Réponse Bannerbear (sync) :

{

"uid": "XXXX",

"status": "completed",

"image_url": "https://cdn.bannerbear.com/images/XXXX.png",

"image_url_jpg": "https://cdn.bannerbear.com/images/XXXX.jpg"

}

Extraire image_url et le passer au node de livraison (WhatsApp ou stockage).

## 5.7 Gestion des erreurs

| Erreur | Cause probable | Action |
| --- | --- | --- |
| GPT-4o retourne du texte non-JSON | Modèle verbose malgré le prompt | Function node : regex pour extraire le JSON |
| Bannerbear 422 Unprocessable | Layer name incorrect ou manquant | Vérifier les noms dans Bannerbear UI |
| Bannerbear 429 Rate limit | Trop de requêtes simultanées | Ajouter un Wait node de 2s entre les requêtes |
| Notion 404 Client non trouvé | client_id absent de la base | Retourner un message d'erreur explicite |
| Image URL expirée | CDN Bannerbear (TTL 30 jours) | Télécharger et stocker sur ton propre stockage |

# 6. Installation n8n sur VPS Hostinger

## 6.1 Prérequis VPS

- OS : Ubuntu 22.04 LTS

- RAM : 2 Go minimum (4 Go recommandé)

- Stockage : 40 Go SSD

- Acquérir un nom de domaine ou utiliser l'IP publique du VPS

## 6.2 Installation via Docker (recommandé)

Connexion SSH au VPS :

ssh root@TON_IP_VPS

Installation Docker :

apt update && apt upgrade -y

apt install -y docker.io docker-compose

systemctl enable docker && systemctl start docker

Créer le fichier docker-compose.yml :

mkdir /opt/n8n && cd /opt/n8n

nano docker-compose.yml

Contenu du docker-compose.yml :

version: '3.8'

services:

n8n:

image: n8nio/n8n

restart: always

ports:

- '5678:5678'

environment:

- N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true

- N8N_BASIC_AUTH_USER=admin

- N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=TON_MOT_DE_PASSE_FORT

- N8N_HOST=TON_DOMAINE.COM

- N8N_PORT=5678

- N8N_PROTOCOL=https

- WEBHOOK_URL=https://TON_DOMAINE.COM

- BANNERBEAR_API_KEY=BB_TON_API_KEY

volumes:

- n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:

n8n_data:

Lancer n8n :

docker-compose up -d

Vérifier que n8n tourne :

docker-compose logs -f n8n

Accéder à l'interface : http://TON_IP_VPS:5678

## 6.3 Variables d'environnement à configurer

| Variable | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| BANNERBEAR_API_KEY | BB_xxxx... | Depuis Bannerbear Settings > API Keys |
| OPENAI_API_KEY | sk-xxxx... | Depuis platform.openai.com |
| NOTION_API_KEY | secret_xxxx... | Depuis Notion Settings > Integrations |
| N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD | Mot de passe fort | Protège l'interface n8n |
| WEBHOOK_URL | https://ton-domaine.com | URL publique pour les webhooks |

# 7. Notion — Structure CRM clients

## 7.1 Base de données 'Clients'

Champs de la base Notion (chaque client = une entrée) :

| Propriété | Type Notion | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Nom | Title | Boutique Fleur d'Ebano |
| client_id | Text | CLIENT_001 |
| Secteur | Select | Restauration / Boutique / Immo... |
| Logo URL | URL | https://storage.../logo.png |
| Couleur principale | Text | #1A1A2E |
| Couleur secondaire | Text | #534AB7 |
| Police | Text | Arial |
| Template Flyer ID | Text | BANNERBEAR_ID_1 |
| Template Story ID | Text | BANNERBEAR_ID_2 |
| Template Post ID | Text | BANNERBEAR_ID_3 |
| Visuels générés (mois) | Number | 12 |
| Statut | Select | Actif / Suspendu / En attente |

Important : le champ client_id est la clé de lookup utilisée par n8n. Il doit être unique et cohérent avec le payload envoyé au webhook.

# 8. Tests & validation avant lancement

## 8.1 Checklist J6–J7

Tester avec ces 3 cas types :

| Cas de test | Input WhatsApp | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Flyer simple | Flyer promo -30% ce vendredi | Flyer généré < 2 min |
| Story vague | Fais quelque chose pour ma boutique | Agent demande précisions OU génère avec valeurs par défaut |
| Post carré avec date | Post Instagram pour notre ouverture samedi 14h | Post généré avec date intégrée |

## 8.2 Critères de validation

- Temps de génération < 2 minutes (demande → image livrée)

- L'image contient bien le logo du client

- Les couleurs correspondent à la charte enregistrée

- Le texte est lisible et sans troncature

- Aucune intervention manuelle requise de bout en bout

- En cas d'erreur, un message explicite est retourné (pas un crash silencieux)

# 9. Contraintes & gestion des quotas

| Contrainte | Limite | Action |
| --- | --- | --- |
| Bannerbear Plan Launch | 1 000 images/mois | 25 clients × 40 visuels = limite atteinte |
| Chaque retouche | Compte comme 1 image | Informer le client à chaque génération |
| Scaling au-delà de 25 clients | Upgrade 99 $/mois | Déclencher automatiquement via monitoring |
| CDN Bannerbear TTL | 30 jours | Stocker les images livrées sur stockage propre |
| OpenAI token limit | ~500 tokens/requête | Déjà configuré dans le node GPT-4o |

SEUIL D'ALERTE BANNERBEAR

Configurer un nœud n8n de monitoring qui vérifie le compteur mensuel.

Seuil d'alerte : 800 images consommées → notification personnelle.

Seuil blocage : 950 images → suspendre temporairement les nouveaux clients.

Endpoint de vérification : GET https://api.bannerbear.com/v2/account

# 10. Prochaines étapes — Phase 2

Une fois le pipeline de création autonome stabilisé et les premiers clients actifs, la Phase 2 couvrira :

- Agent conversationnel Voiceflow — à construire avec les données d'interactions réelles collectées en Phase 1

- Onboarding client entièrement automatisé (Tally → Notion → duplication templates Bannerbear)

- Intégration paiement CinetPay (Mobile Money)

- Monitoring quota avec alertes WhatsApp automatiques

- Dashboard client Supabase + Vercel

Ngondet Studio — Document interne — Ne pas diffuser